АДМИНИСТРАЦИЯ ВИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 июня 2021 г.				                                                  № 63

поселок Вимовец

О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района

к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы в Вимовском сельском поселении Усть-Лабинского района к устойчивой работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, руководствуясь статьями 7, 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

- Образовать комиссию по координации хода подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Вимовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов и утвердить ее состав, согласно приложению.

2. Поручить комиссии:

1) в период с июня по сентябрь 2021 года регулярно рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные с организацией и проведением работ по подготовке к отопительному сезону объектов жизнеобеспечения и социальной сферы Вимовского сельского поселения.

2) всесторонне проанализировать итоги работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2020-2021 годов, разработать и утвердить до 15 июня 2021 года мероприятия и сроки по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов.

- Рекомендовать:

1)  Директору МБОУ СОШ № 16 (Мишуринская В.Н.), директору МБОУ СОШ № 17 (Петрова Л.А.), заведующей МБДОУ № 30 (Чигрик С.А.), заведующей МБДОУ № 31 (Сергиенко Ж.В.), заведующей ФАП п. Южный (Черпакова Н.П.) в пределах предоставленных полномочий: до 15 июня  2021 года разработать и утвердить в установленном порядке мероприятия и графики по подготовке к осеннее - зимнему периоду 2021-2022 гг.;

2) Собственникам жилых помещений многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов:

- произвести техническое обслуживание, по необходимости ремонт кровли, водопроводных и канализационных систем, сетей водо и теплоснабжения, подвальных и чердачных помещений, произвести герметизацию входных дверных проемов многоквартирных домов, чердачных и подвальных входов;

- выполнить работы по обслуживанию электрической проводки в подъездах и подвалах;

- заключить договора с обслуживающими организациями на обслуживание внутридомового газового оборудования, по обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов;

-  заключить договора на проверку и обслуживание сопротивления изоляции электрической сети, контуров заземления, на техническое обслуживание (промывку и прессовку) отопительной системы;

- принять меры, направленные на погашение задолженностей перед поставщиками коммунальных услуг.

3) - МУП «Водоканал» администрации МО Усть-Лабинский район   произвести ремонт и обслуживание водозаборных систем запорной арматуры, водопроводной системы, закрыть люками технологические колодцы,

- «Филиалу ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети» произвести подготовку линий электропередач, трансформаторных подстанций, обеспечивающих устойчивое электроснабжение жилых домов, объектов социальной сферы, теплоснабжения, водоснабжения.

- ЗАО «Усть-Лабинсктеплоэнерго» выполнить плановые, текущие ремонты технического обслуживания, ревизию тепловых сетей, котельных, обеспечить необходимый нормативный запас жидкого топлива. Заключить договора на обслуживание систем отопления в жилых домах, школах.

- ОАО «Усть-Лабинскрайгаз» принять меры к своевременному проведению проверки газораспределительной сети, обслуживанию котельных (по договору) обеспечить потребителей поселения объемами природного газа согласно заключенных договоров.

- До 01 сентября 2021 года завершить подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района независимо от ведомственной принадлежности к эксплуатации в осенне-зимний период 2021 -2022 гг.

5. Общему отделу администрации Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района (Зозуля) обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района А.В. Таранову.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности

главы Вимовского сельского

поселения Усть-Лабинского района                                                       А.В. Таранова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Вимовского сельского поселения

Усть-Лабинского района

от 02.06.2021г. № 63

Состав

комиссии по координации хода подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Вимовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

| Таранова Анна Васильевна | - исполняющий обязанности глава Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Долгова Любовь Валентиновна | - специалист 2 категории финансового отдела администрации Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района, секретарь комиссии |

Члены комиссии:

| Денисенко Ольга Николаевна | - депутат Совета Вимовского поселения |
| --- | --- |
| Малыхина Марина Анатольевна | - директор МКУК КДЦ «Радуга» Вимовского сельского поселения |
| Исакова Елена Александровна | - начальник Ладожского участка ОАО «Усть-Лабинскрайгаз» (по согласованию) |

Исполняющий обязанности

главы Вимовского сельского

поселения Усть-Лабинского района                                                    А.В. Таранова